8005: Digilab

Verslag bespreking Digilab 6 wekelijks overleg

Aanwezigen:	Martin Vrielink		MVR

Martijn van den Berg 	MVB

Marit Cornelisse		MCO		Digitaal

Sietze Leenstra		SLE		Niet aanwezig

Wouter Hop		WHO

Sandra Keus		SKE

Rick de Vries		RVR

Roy Uijtendaal		RUI		Notulist

Datum: 11-1-2024

Tijd: 10:00 - 12:00

- Actiepunten Digilab verslag 19-10-2023

Wouter vult de filmpjes over BlueBeam nog aan met een filmpje over het verschuiven van tekeningen

Roy en Sietze gaan een kosten/baten analyse format opstellen, waarmee we het MT kunnen overtuigen hoeveel een ontwikkelpunt kan opleveren (gebruik het GO-scrips als testcase)

Marit: Excel ribbon aanvullen met Ribbon over Bouwregelgeving, in overleg met Sandra. En een ribbon voor bestaande bouw (Esmee)?

Martijn: Ga;k berekening in Revit kosten en baten analyse maken (nadat Roy en Sietze deze hebben opgesteld)

Martin: kosten/baten analyse doen voor nieuwe ontwikkelpunten en wijst hier eigenaren op

## Agenda 11-1-24

- Agenda vaststellen

- Actiepunten doornemen

- Visie presentatie MT

- Huidige ontwikkelpunten

  - Door teams pagina heen

  - Demo alfa/beta hoeken bricscad

- Nieuwe ontwikkelpunten

  - Ga:k opstarten

  - GO script + demo

  - Akoestiek Excel update

  - Daglichtfactor -> Onderzoek Thijs

  - Ventilatie & spuiventilatie BIMpact wordt niet gebruikt. Vraag Gijs wat willen ze zien ter controle.

  - Gemeenschappelijke verkeersruimte ventilatie item voor het Digilab. -> Onderzoeken.

  - AI

- Kosten/baten analyse

- Rollen verdeling 2024

- Wat verder ter tafel komt

Acties voorkomend uit overleg:

- Wouter pakt daglichtfactor op

- Nicko met Sanneke (en Sietze) handleiding voor MPG schrijven + Handleiding en werkproces Solibri + Template voor NLSfb codering maken (Roy heeft opzet hiervoor gemaakt).

(Sandra belt Sietze hierover)

- Martin stuurt visie presentatie door naar heel digilab

- Sandra: akoestiek en brand oppakken (PDF-exchange)

- Sandra belt Frank over standaard quickscan document

- Martin stuurt brandveiligheids template naar Sandra

- GA;k tool: Martin begeleidt voor Revit Dynamo, Martijn begeleidt inhoudelijk, Roy programmeert operationeel

- Rick overlegt met Gijs wie de Excel kan gaan beheren en eigenaarschap krijgt

- Rick zoekt contact met Peter S en denkt na over de ventilatietool

- Martin overlegt met Olivier of en wat de ventilatie BIMpact tool moet kunnen (Olivier kan dit ism Rick oppakken)

Rollen 2024:

Sandra: 		PDF exchange, daglichtfactor afstemming intern divers

Wouter: 	Daglichtfactor en bricscad, sparren Sandra PDF,

Rick: 		Excelblad (Excel in algemeen), Dynamo ondersteuning

Martijn: 		GA;k tool

Roy: 		GO-tool, GA;k tool, algemene ondersteuning, implementatie tools

Marit: 		BENG-validatie BENG-tool, Excel-ribbon, gebruiken BENG-tool

Algemeen: Revit-trainingen, BIM-proces